## Slide 1
Million Agents
3시간 해커톤 개발 여정 Claude Code Visual Builder
Team Million Agents | 2026.01.24

## Slide 2
해커톤 성과 요약
3h
총 개발 시간
24
Git 커밋
6
개발 Phase
20+
세션 수

## Slide 3
PHASE 1
프로젝트 초기화 13:38 - 14:15

## Slide 4
Phase 1: 기획과 설계
수행 작업
• CLAUDE.md 초기 설정
• 상세 기획서 작성
• UI 참조 이미지 수집
• 기술 스택 확정
결정 사항
• React + TypeScript
• React Flow 노드 캔버스
• 5가지 노드 타입 정의
• 로컬호스트 실행

## Slide 5
PHASE 2
초기 구현 14:21 - 14:34

## Slide 6
Phase 2: 핵심 기능 구현
프론트엔드
React Flow 기반 노드 캔버스 구현
백엔드
Express 서버 API 엔드포인트
협업
josh 브랜치 머지 팀 작업 통합

## Slide 7
PHASE 3
UI 개선 14:41 - 15:00

## Slide 8
Phase 3: 사용자 경험 향상
UI 개선
• 핸들 연결 피드백 개선
• memorialbanana 스타일 적용
• 노드 박스 디자인 개선
• 메뉴 구조 개편
기능 추가
• 저장/내보내기 구현
• localStorage 연동
• JSON 내보내기
• git-commit-push 스킬

## Slide 9
PHASE 4
AI 워크플로우 15:00 - 15:20

## Slide 10
Phase 4: AI 자동화
Gemini 연동
API 키 설정 .env 파일 관리
워크플로우 생성
자연어 입력으로 노드 자동 생성
터미널 서비스
claude -c 연동 실행 환경 구축

## Slide 11
PHASE 5
실행 엔진 15:20 - 16:00

## Slide 12
Phase 5: 워크플로우 실행
실행 로직
• 토폴로지 정렬 알고리즘
• 병렬 실행 지원
• RUN 버튼 구현
• 실시간 상태 표시
레이아웃
• 트리 자동 정렬
• 노드 위치 최적화
• PptxGenJS 버그 수정
• UI 마무리

## Slide 13
PHASE 6
문서화 & 마무리 16:19 - 16:24

## Slide 14
Phase 6: 프로젝트 완성
문서화
README 작성 스크린샷 추가
패키징
Claude Code 플러그인 형태
배포
visual-builder 스킬 등록

## Slide 15
최종 구현 기능
5
노드 타입
AI
워크플로우 생성
RUN
실행 엔진
JSON
저장/불러오기

## Slide 16
3시간의 해커톤 24개의 커밋으로 완성
github.com/anthropics/million-agents